|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаhы****Фёдоровка районы****муниципальрайонының****Динесауыл советы ауыл,****бил**ə**м**ə**hехакими**ə**те** **453282, Динесауылы****Yз**ə**курамы 14**834746-2-63-75 |  | **Республика Башкортостан****Администрация сельского****поселения Денискинский****сельсовет муниципального****района Федоровский район****453282, с. Денискино,****ул. Центральная 14** тел. 834746-2-63-75 |

deniskino-asp@mail.ru deniskino-asp@mail.ru

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07февраль 2018 й. № 7 07 февраля 2018 г.**

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2018 году.

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Денискинский сельсовет в 2018 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать при Администрации сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район РБ противопаводковую комиссию для организации по пропуску паводка в составе:

Гаффаров Р.С.. – глава Администрации сельского поселения, председатель комиссии.

 Члены комиссии:

Кантимеров И.Н. - главный инженер СПК им. Фрунзе М.В.(по согласованию)

Савельев Ю.В. - участковый уполномоченный милиции РОВД. (по согласованию)

Хамитов Н.Х. - начальник Денискинского АТС (по согласованию)

Семенов Д.И. - главный энергетик СПК им. Фрунзе М.В.(по согласованию)

Данилов Ю.А. - зам. председателя СПК им. Фрунзе М.В.(по согласованию)

Ерохин Т.С. - бригадир бригады № 2 СПК им. Фрунзе М.В. (по согласованию)

Галеев Р.Ф. -бригадир СПК им.Фрунзе М.В. (по согласованию)

Русаков А.Д. – управляющий ООО «Азат» (по согласованию)

Федоров П.И. - энергетик ООО «Азат» (по согласованию)

Данилов Е.Г. - зав.МТМ ООО «Азат» (по согласованию)

Петров П.А. – депутат округа № 9 (по согласованию)

Сабитов Х.Х.- - диспетчер СПК Фрунзе М.В. (по согласованию)

и все руководители бюджетных учреждений.

 2. Утвердить:

 план мероприятий по проведению паводка 2018 года (приложение №1)

задание предприятиям и организациям района на выделение техники в распоряжение паводковой комиссии(приложение №2)

 3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности рекомендовать :

 -неукоснительно выполнять мероприятия указанного плана мероприятий;

 - создать аварийные бригады во главе с лицом, ответственным за проведение противопаводковых работ;

 - определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

 - разработать и осуществить комплекс необходимых мер по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства, находящихся в зоне возможного затопления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения, взять под особый контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений и других гидротехнических сооружений;

 - в период прохождения высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство руководящих работников.

 4. Предприятиям и хозяйствам:

 - создать на период паводка резерв финансовых и материально-технических средств для выполнения противопаводковых мероприятий;

 - выделить в необходимых случаях по заявкам паводковой комиссии технику (транспортные, погрузочные, землеройные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного, кооперативного и иного имущества.

Глава сельского поселения Р.С.Гаффаров

 Приложение № 1 к постановлению

 Администрации сельского поселения

 Денискинский сельсовет

 муниципального

 района Федоровский район РБ

 №7 от 07.02. 2018 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район РБ

в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| 1 |  Проведение целевого инструктажа с работниками | с 10 марта  | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |
| 2 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из мест возможного затопления | до начала паводка | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |
| 3 | В период паводка организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии | с 10 марта ежедневно | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |
| 4 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в возможных зонах затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 1 апреля  | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |
| 5 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | на период половодья | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |
| 6 | Очистить от снега и наледи на всю ширину кюветы, мостовые пролеты, автодороги, водопропускные трубы к началу паводка, обеспечит сохранность автомобильных дорог. | с 10марта постоянно | Руководители предприятий, хозяйств, учреждений и организаций |

Приложение № 2 к постановлению

 Администрации сельского поселения

 Денискинский сельсовет

 муниципального

 района Федоровский район РБ

№ 7 от 07.02.2018 года.

Задание предприятиям и организациям на выделение землеройной, погрузочно-разгрузочной и автотранспортной техники в распоряжение паводковой комиссии в чрезвычайной обстановке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организаций, предприятий  | Тип марки выделяемой техники и Ф.И.О. механизатора | К-во | Телефон |
| 1 | СПК им Фрунзе М.В. | К-701 с лопатойФадеев Михаил В.ДТ-75 с лопатойВоробьев Сергей В. | 2 | 2-63-19 |
| 2 | СПК им Фрунзе М.В. | К-701 с лопатойСементеев Николай Владимирович | 1 | 2-81-4589378637034 |
| 3 | ООО «Азат» | К-701 с лопатойПетров Александр Михаилович | 1 | 2-58-34 |
| 4 | ООО «Азат» | К-701 с лопатойУлядаров Петр Григорьевич | 1 | 2-59-21 |

Управляющий делами: А.П.Егорова